# VIGILIA DELL’AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO:

L’ASSESSORE ALL’EDILIZIA FLAVIO FASANO

FA IL PUNTO SULLA SITUAZIONE DEGLI ISTITUTI

E SUGLI INVESTIMENTI

<<Anche quest’anno, con l’approssimarsi dell’apertura delle scuole, è opportuno far conoscere, con dati certi, la situazione edilizia e quella dei servizi alla comunità scolastica forniti dalla Provincia di Lecce>>, dichiara l’assessore provinciale all’Edilizia scolastica Flavio Fasano, proponendo così un punto, alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico, sulla situazione dell’edilizia scolastica provinciale.

<<Dai dati che seguono>>, continua, <<è possibile rendesi conto della enorme mole di lavoro e della profonda delicatezza delle problematiche che i tecnici della Provincia, coordinati dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica Rocco Merico,  vanno costantemente a seguire. Ai dati che qui forniremo vanno ad aggiungersi alcuni edifici di nuova costruzione che saranno inseriti nel prossimo Piano Triennale di Opere pubbliche ancora in fase di elaborazione>>.

<<Si stanno intensificando in questi giorni gli sforzi per riuscire a consegnare nei prossimi giorni, in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico 2008-2009, le seguenti nuove strutture realizzate dalla Provincia:

| Ampliamento L.S. L da Vinci Maglie (20 classi) | 1.400.000 |
| --- | --- |
| Auditorium presso la succursale di Alezio dell’ISA “Giannelli” di Parabita | 600.000 |
| Succursale del Liceo Scientifico “Stampacchia” di Tricase (10 classi) | 1.200.000 |
| Ampliamento dell’ I.P.S.A.R.T. “A.Moro” di Santa Cesarea (15 classi) | 1.200.000 |

<<Queste realizzazioni si aggiungono al nuovo I.P.S.C. di Collepasso (costo complessivo 4.000.000 di €.) inaugurato dal presidente Giovanni Pellegrino alla fine dello scorso anno scolastico, e saranno seguiti entro pochi mesi dalla ultimazione di altri interventi oramai in avanzato stato di realizzazione:

| #### Ampliamento ITI “Fermi” di Lecce (14 classi) | 1.500.000 |
| --- | --- |
| Ampliamento L.S. Vallone Galatina (10 classi) | 1.000.000 |
| Completamento dell’Istituto Magistrale di Tricase (Palestra e Auditorium) | 1.800.000 |
| Ampliamento Ist. via S. Pietro Lecce (15 classi) | 2.000.000 |

<<Sono in corso di costruzione, inoltre, 3 nuovi edifici scolastici per un importo complessivo di €.7.097.342:

- I° lotto dell’IPS di Martano €. 2.324.057 (15 classi);

- I° lotto dell’IPF Taurisano €. 1.191.000, (10 classi) (di fatto ultimato manca solo l’allaccio all’AQP e all’ENEL);

- I° lotto dell’ Alberghiero di Otranto (20 classi) €. 2.582.285>>.

<<Altri due grossi interventi sono invece in fase di gara (i lavori potranno effettivamente iniziare entro la fine dell’anno):

| 4° lotto dell’ IPSART Santa Cesarea (15 classi + palestra) | 2.500.000 |
| --- | --- |
| I° lotto dell’Alberghiero di Ugento (15 classi + laboratori di cucina) | 2.500.000 |

<<Verranno attivate, sempre entro la fine dell’anno, le procedure per l’appalto dei lavori:

| Ampliamento L.S. Nardò (10 classi) | 2.100.000 |
| --- | --- |

# <<Questo vasto programma di realizzazioni con l’impiego di oltre 23 milioni di euro (nuovi edifici, ampliamenti e/ completamenti di edifici esistenti) è stato varato dalla Provincia con lo scopo di fornire alla popolazione scolastica spazi nuovi ed adeguati ad una moderna offerta formativa ma consentirà anche di dismettere gradualmente una serie di fitti passivi e ridurre così la spesa corrente>>, dichiara ancora l’assessore Fasano.

<<Una seconda linea di intervento riguarda la messa norma, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione degli edifici scolastici esistenti (sono oltre 130 i plessi scolastici di competenza provinciale). In questo settore sono attualmente in corso lavori su 11 edifici scolastici:

| L.S. De Giorgi di Lecce | 400.000 |
| --- | --- |
| ITI Fermi Lecce | 350.000 |
| ITC Bachelet Copertino | 300.000 |
| IIS Meucci Castrano | 700.000 |
| ITC De Vito De Marco Castrano | 700.000 |
| ISIP L. da Vinci Gallipoli | 400.000 |
| LS Castrano | 200.000 |
| Istituto Istituto Magistrale Castrano | 300.000 |
| LC e LS Q. Ennio Gallipoli | 350.000 |
| ITI Medi Galatone | 200.000 |
| Magistrale Maglie | 450.000 |
| Adeguamento delle centrali idriche presso 10 edifici | 2.000.000 |

Mentre sono in fase di gara (alcuni bandi sono stati pubblicati altri lo saranno nelle prossime settimane) 10 altri interventi di ristrutturazione:

| ITA Presta Lecce | 900.000 |
| --- | --- |
| L. C. Colonna Galatina | 200.000 |
| IPSIA Martinez Galatina | 300.000 |
| Istituto Magistrale Gallipoli | 700.000 |
| ISA Giannelli Parabita | 700.000 |
| ISA Poggiardo | 200.000 |
| ITC Alessano | 200.000 |
| I.P.F. De Pace Lecce | 500.000 |
| I.T.I. Fermi Lecce | 700.000 |
| I.T.C. Martano | 700.000 |
| ITI Mattei Maglie | 300.000 |

<<Le risorse impiegate in questa linea di intervento ammontano a 11.750.000 euro. Annualmente, infine, vengono attivati tutta una serie di piccoli interventi (mediamente 150 l’anno) di manutenzione ordinaria o straordinaria, di riparazione, di verifica periodica impianti fissi o mobili (elevatori, messa a terra, ricarica estintori, impianti autoclave, centrali termiche, impianti di climatizzazione, ecc.) o ancora finalizzati a mantenere in efficienza impianti e componenti tecnologici. Nel 2007 il costo della manutezione è stato di oltre un milione e 280.000 euro>>.

<<A queste risorse vanno ad aggiungersi quelle annualmente impegnate per il servizio di manutenzione edifici scolastici affidato ad Alba Service (società interamente partecipata dall’Ente) che giornalmente è chiamata ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria programmata e/o riparativa per un ammontare complessivo annuo superiore a 1,5 milioni di euro. Una nota dolente è rappresentata dalle decine di migliaia di euro, purtroppo, vengono spesi ogni anno per mettere riparo a tutta una serie di atti vandalici (vetri rotti, porte sfondate, estintori svuotati per i corridoi, impianti danneggiati, ecc. )>>, conclude l’assessore Flavio Fasano.

Lecce, 5 settembre 2008

r.l.